Приложение к приказу ГУО

администрации г. Черногорска

от 14.05.2010года  № 437

Внутриведомственная программа «Энергосбережение и

## повышение энергетической эффективности в муниципальных
образовательных учреждениях  города Черногорска на 2010 – 2015 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Внутриведомственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях города Черногорска на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление администрации г.Черногорска от 31.03.2010 № 695-П "О разработке муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010-2015 годы" (с дополнениями от 21.04.2010г.) |
| Заказчик программы | Администрация города Черногорска |
| Разработчик программы | Городское управление образованием администрации города Черногорска |
| Цель программы | Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики при потреблении энергии на основе экономической заинтересованности. |
| Задачи программы | Обеспечение оперативного учета за потреблением всех видов энергии. Обеспечение применения приборов учета используемых энергетических ресурсов. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов учреждениями образования. Проведение энергетического обследования и изготовление энергетических паспортов образовательных учреждений. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях. Повышение уровня компетентности работников образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Исполнители программы | Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, управление образованием администрации г.Черногорска, прочие. |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования по программе: 44,4 млн.руб. за счет средств города, в т.ч.: объем финансирования на 2010 год- 0 т.р. объем финансирования на 2011 год- 3330т.р. объем финансирования на 2012 год- 11380 т.р. объем финансирования на 2013 год- 10430 т.р. объем финансирования на 2014 год- 9830 т.р. объем финансирования на 2015 год- 9430 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ. Экономия бюджетных средств за счет сокращения расходов на тепло, электро, водопотребление в образовательных учреждениях. Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Система контроля за исполнением программы | Текущий контроль за реализацией программы в учреждениях образования осуществляет ГУО (не реже 1 раза в месяц). Итоговый контроль за реализацией программы осуществляет администрация города Черногорска (не реже 1 раза в квартал). |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Сегодня энергоресурсосбережение становится стратегическим принципом городской экономической политики     и  условием энергетической безопасности города, одним из основных источников экономии средств. Энергосбережение признано приоритетным направлением – первым и необходимым шагом к эффективной экономике.  Повышение энергетической эффективности, энергосбережения c использованием механизмов налогового, тарифного и бюджетного стимулирования  являются важнейшими направлениями формирования современной инновационной экономики, фундамент которой закладывается на протяжении последних лет.

Кроме того, в условиях, когда ставятся стратегические задачи по структурной модернизации, обновлению экономики, вопросы экологически ответственного использования энергии должны стать нормой закона. Такой подход существенно снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время законодательство Российской Федерации и Республики Хакасия пополнилось новыми нормативно-правовыми документами, определяющими цели, направления  и пути развития энергосбережения:  принят Федеральный закон от23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  который явился основой последующих практических шагов в этом направлении.  В результате осуществления мероприятий, предусмотренных в программе, предполагается повысить эффективность использования энергетических ресурсов, снизить финансовую нагрузку на бюджет образовательного учреждения за  потребление  электрической и тепловой энергии и сокращение платежей; создать условия для повсеместного внедрения систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, одновременно по мере установки приборов учета и регулирования потребления основных коммунальных услуг обеспечить условия для последующего перехода от оплаты по нормативам потребления к оплате на основе показаний приборов учета.

Необходимость данной программы обусловлена тем, что созрели предпосылки для пересмотра политики образовательных учреждений города по вопросам энергосбережения.

Платежи за тепловую энергию, воду и электроэнергию составляют существенную долю в затратах образовательного учреждения - до 14% от бюджетных назначений, поэтому максимальное уменьшение этой составляющей является актуальной задачей, на решение которой направлены энергосберегающие мероприятия.

Расточительность в использовании энергии характерна для многих учреждениях. Вследствие неэффективного отопления и водопотребления, отсутствия должностного контроля в учете и расходовании топливно-энергетических ресурсов, отсутствия нужных специалистов, мы имеем высокий уровень потребления тепла и электроэнергии. Удельный вес затрат на энергоресурсы все эти годы не снижается и остается довольно весомой статьей.

2. Цель и задачи программы

Целью настоящей программы является:

Создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики при потреблении энергии на основе экономической заинтересованности.

С этой целью необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение оперативного учета за потреблением всех видов энергии.

- Обеспечение  применения приборов учета используемых энергетических ресурсов.

- Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов учреждениями образования.

- Проведение энергетического обследования и корректировка энергетических паспортов образовательных учреждений.

- Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях.

- Повышение уровня компетентности работников  образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования по программе:    49,8  млн.руб. за счет средств города, в т.ч.:

объем финансирования на 2010 год- 0 т.р.

объем финансирования на 2011 год- 8730 т.р.

объем финансирования на 2012 год- 11380 т.р.

объем финансирования на 2013 год- 10430 т.р.

объем финансирования на 2014 год- 9830 т.р.

объем финансирования на 2015 год- 9430 т.р.

Суммы финансирования мероприятий программы могут быть уточнены в зависимости от уровня исполнения бюджета города в текущем году.

5. Сроки реализации программы

Сроки решения  проблемы программно-целевым методом: 2010-2015 годы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- Снизить потребление энергоресурсов;

- Повысить эффективное использование энергоресурсов;

- Снизить  расходы образовательного учреждения  на энергоснабжение;

- Обеспечить реализацию  Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ.

7. П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
образовательных учреждениях  города Черногорска на 2010 – 2015 годы»

- Организационные мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка специалиста по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 04-15 мая 2010г | Управление образованием администрации города Черногорска | Повышение технических знаний в вопросах экономии энергоресурсов |
| 2 | Назначение ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений | 01.06.2010г. | Руководители ОУ | Проведение мониторинговых мероприятий по ОУ |
| 3 | Разработка целевой программы энергосбережения муниципального учреждения | 01.06.2010г. | Руководители ОУ | Обеспечение бережного и рационального использования энергоресусов |
| 4 | Разработка положения о стимулирования работников за достигнутые показатели удельной экономии потребляемой энергии | 01.10.2010г. | Руководители ОУ | Стимулирование руководителей и работников ОУ за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений |
| 5 | Разработка и утверждение внутриведомственной программы энергосбережения и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях на 2010-2011гг. | 15.05.2010г. | специалисты Управления образованием (ответственные за мероприятия по энергосбережению по ОУ) | Обеспечение бережного и рационального использования энергоресусов |
| 6 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников, ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения | 01.06.2010г. | Руководители ОУ | Повышение ответственности работников за обеспечение выполнений мероприятий по энрегосбережению. |
| 7 | Создание и организация работ комиссий содействия рациональному использованию энергоресурсов | 01.06.2010г. | Руководители ОУ | Выполнение не менее 90% запланированных |
| 8 | Формировать лимиты потребления ТЭР в ОУ с учетом снижения нормативно-расчетных показателей | Ежегодно | Руководители ОУ | Расчет рационального потребления ТЭР |
| 9 | Проводить ежемесячный анализ расхода энергоресурсов, по его результатам – отчет руководителей ОУ, допустивших перерасход | Ежемесячно до 30 числа | Руководители ОУ до 25 числа ежемесячно | Контроль расходования энергоресурсов |
| 10 | Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению по ОУ | постоянно | Руководители ОУ | Повышение информированности работников в вопросах энергосбережения |
| 11 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита по ОУ) | В течение 2011-2012гг | Руководители ОУ | Обоснование мероприятий по энергосбережению |
| 12 | Организация обучения и консультативно- методической помощи по вопросам, связанным с энергопотреблением и энергосбережением ответственных за мероприятия по энергосбережению. | 1 раз в квартал | специалисты Управления образованием (ответственный за мероприятия по энергосбережению по ОУ) | Координация деятельности ОУ в вопросах энергосбережения |
| 13 | Проведение массовых мероприятий с участием детей, направленных на пропаганду энергосбережения (классные часы, беседы, уроки бережливости, конкурсы) | В течение 2010-2015гг. | Руководители ОУ | Повышение информированности учащихся и воспитанников в вопросах энергосбережения |
| 14 | Проведение мониторинга с предоставлением отчета об исполнении с пояснительной запиской | Ежеквартально (с нарастающим итогом) до 12 числа; Ежегодно до 5 февраля и по окончании срока реализации | специалисты Управления образованием (ответственный за мероприятия по энергосбережению по ОУ) | Контроль за эффективностью использования выделенных бюджетных средств |

- Мероприятия  по реализации Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель работ | Затраты на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1 | Замена прибора учета тепловой энергии ст.225: МДОУ, МОУ, УДО, прочие | Руководители ОУ | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | Снижение потребления тепловой энергии до 3%. |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы ст.340 | Руководители ОУ | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Снижение объемов потребления электро - энергии до 2%. |
| 3 | Замена оконных блоков ст.225: МДОУ, МОУ | Руководители ОУ | 0 | 0 | 2600 | 3000 | 2400 | 2000 | Снижение теплопотерь до 4 %. |
| 4 | Замена дверных блоков ст.225: МДОУ, МОУ | Руководители ОУ | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Снижение теплопотерь до 2 %. |
| 5 | Утепление фасадов зданий ст.225: МДОУ, МОУ | МУ ОКС | 0 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Снижение теплопотерь до 2 %. |
| 6 | Текущий ремонт отопительной системы ст.225: МДОУ, МОУ | Руководители ОУ | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Снижение теплопотерь до 3 %. |
| 7 | Установка запорной арматуры ст.225: МДОУ, МОУ | Руководители ОУ | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Снижение теплопотерь до 2 %. |
| 8 | Энергоаудит ст.226: МДОУ, МОУ, УДО, прочие | Руководители ОУ | 0 | 700 | 1350 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетических паспортов с оценкой технико-экономической эффективности. |
|  | ИТОГО |  | 0 | 3330 | 11380 | 10430 | 9830 | 9430 |  |

Сокращенные обозначения:

МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

МОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения;

УДО – учреждения дополнительного образования.

- Управление ходом реализации программы и организация контроля за ее исполнением

Контроль за ходом  реализации программы осуществляет руководитель Управления образованием Администрации города Черногорска  в соответствии с Положением  о порядке  разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ города Черногорска.

Для реализации программы Управление образованием  Администрация города Черногорска организует выполнение мероприятий внутриведомственной программы, проводит ежеквартальный мониторинг использования финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Управление образованием Администрация города Черногорска с учетом выделенных на реализацию программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Управление образованием  Администрация города Черногорска как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Исполнители и координатор внутриведомственной программы осуществляют в пределах своей компетенции координацию деятельности внутриведомственной программы мероприятий и объемов их бюджетного финансирования, организуют размещение информации в электронном виде о ходе и результатах реализации, финансировании программных мероприятий.